城建花苑1#综合楼室内精装修专业分包工程招标文件

工程名称：城建花苑1#综合楼室内精装修专业分包工程

招 标 人：   江西省吉安市建筑安装工程总公司    （盖章）

联 系 人：   周先生     联系电话： 13970609980

二〇一九年三月

一、投标须知

| 序号 | 内 容 | 规 定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 江西省吉安市建筑安装工程总公司 |
| 2 | 招标方式 | 邀请招标 |
| 3 | 工程名称 | 城建花苑1#综合楼室内精装修专业分包工程 |
| 4 | 建设规模 | 本工程室内装修面积约17600M2，总投资约880万元 |
| 5 | 建设地点 | 吉安市城南城建花苑小区内 |
| 6 | 设计单位 |  |
| 7 | 承包方式 | 包工包料 |
| 8 | 招标工程内容 | 城建花苑1#综合楼室内精装修工程（主要有所有办公区域、首层大厅、首层电梯厅、二至十七层电梯厅、夹层走廊、大会议室、小会议室所有精装修地面、墙面、天花、强弱电工程。） |
| 9 | 投标人资质要求 | 具有建筑装修装饰工程专业承包叁级资质, 拟派建造师必须具有建筑工程二级注册建造师证书 |
| 10 | 工期 | 工期：180个日历天完成 |
| 11 | 工程造价计价方式 | 本工程采用总价下浮率进行报价 |
| 12 | 合同形式 | 本工程采用可调价格合同 |
| 13 | 投标文件份数 | 正本一份，副本二份 |
| 14 | 付款方式 | 本工程付款方式为按施工节点付款，第一次付款在完成空间改造和水电布线后付完成工程量的70%,第二次付款在泥工班组和木工班组完工后付完成工程量的70%，第三次付款在油漆班组完工并清场打扫卫生且办公家具家电进场安装完后付完成工程量的70%，第四次付款在竣工验收合格后付经审定结算价的95%，余款5%为质保金，自工程验收合格起满二年，经总包单位复验合格后30日内通过银行向乙方支付工程总价的5%质保金（质保金不计利息）。 |
| 15 | 投标文件提交时间 | 2019 年 3 月28 日上午 9 时 00 分前 |
| 16 | 开标时间及地点 | 时间：2019 年 3 月 28 日上午 9 时 00 分前 地点:吉安市建筑业大楼5楼会议室 |
| 17 | 投标有效期 | 30天 |
| 18 | 发放招标文件图纸 | 发放电子版图纸一套 |

二、投标文件(开标时，投标单位需携带相关证书原件进行核对)

①　投标文件封面

②  投标函；

③  法定代表人委托书和身份证复印件；

④  企业法人营业执照复印件；

⑤　企业资质证书、安全许可证复印件；

⑥　投标建造师注册证书及安全生产考核合格证复印件；

⑦　土建施工员、土建质量员、安全员及安全生产考核合格证复印件；

请各投标单位按照以上内容要求制作投标文件，一正贰副密封在一个密封袋内，密封袋上应注明招标单位和工程名称、投标单位、联系人、联系电话以及开标时间，密封袋上应加盖投标单位公章和法定代表人章。

三、招标要求

1. 工期要求：总工期为180个日历天。

2．工程质量及相关要求

2.1　本工程质量标准：验收合格。

2.2　本工程的材料、设备、施工等必须符合现行国家、行业及工程所在地地方标准和技术规范的要求。

2.3  本工程主要材料均选用国家知名品牌，且在材料采购时需征得总承包单位项目负责人同意并提供产品样本及合格证书后才能采购使用。分包单位采购的材料不得以次充好、以假乱真，否则，一经发现，总承包单位有权取消施工合同并根据合同法规定进行索赔。

3.　投标报价

3.1　投标报价下浮率应为综合考虑图纸和招标文件所确定的全部工作内容, 全部工程内容以施工图和本招标文件为准.包括但不限于施工设备、赶工措施费、冬季施工费、环保文明施工费、劳务、管理、材料、制作、运输、安装、维护、利润、临时设施费、规费、税金（提供增值税发票）、包资料、满足消防验收要求等全部费用。

3.2　投标人应根据招标文件、施工现场实际情况及甲方有关要求，执行2017版江西省建筑、装饰、安装工程定额，结算时只计取价差和税金，主要材料价格执行江西省造价管理部门2019年第3期信息价，信息价没有的执行签证价，人工单价按照赣建价[2018]5号文件执行，建筑、安装、市政工程定额综合工日单价按91元/工日；装饰工程定额综合工日单价按102元/工日，若施工期间有新的文件按新的文件要求进行调整。投标人应综合考虑企业自身实际情况，进行总价让利下浮。

3.3　招标人、监理单位或质量监督部门认为中标人的施工方案、措施等不能保证施工安全、工程质量及施工工期时，中标人应按照招标人、质量监督部门意见对方案和措施进行完善和修改，但费用不予调整。

4.　施工技术措施

4.1　投标人中标后应针对投标工期、质量、报价详细编制施工组织设计（含逐日进度计划表）。对夏（冬）雨季施工、施工中排水、确保工期、提高质量、城区内施工管理、保障施工期间全过程施工安全以及建筑节能施工等要有有效保证措施。

4.2　中标人应根据创建文明施工现场的要求，保证工地周围的围护、道路完好，不得破坏路道环境设施。施工期间中标人必须服从招标人派出的工程管理人员的指导、监督，工程竣工结束，中标人负责清运各自建筑垃圾，保证施工现场干净、整洁符合要求。

- 5、安全施工

安全施工与检查，安全防护, 安全事故处理、赔偿等由分包人负责,总包单位不承担任何安全责任。

施工现场应按文明施工要求设有警示牌和指示牌（材料堆场、生活区）等。

6.施工用水、电，发包方提供施工供电电源至现场，施工用水电中各类配电及接线由承包人自理，施工用水电费用自理。

7. 中标单位不得向第三方分包、转包本工程。

四、评标和定标

3.评标和定标

3.1 评标委员会由招标人现场项目部组建，负责评标活动。

3.2 评标委员会根据递交的投标文件对投标人进行审查，审查内容包括投标人的资质情况、社会信誉、技术能力、经济实力和投标下浮率进行综合评定,在评标过程中，评标委员会对投标人的实力方面可以采取询标和考察等形式。

3.3 评标办法：合理低价法，即在所有投标人中报价下浮率合理最低价者，且经综合评定满足招标人项目要求的投标人即成为工程的中标人，招标人认为投标价格低于企业自身成本的除外,但招标人认为投标报价过高的有权要求投标人进行二次报价。

3.4 在投标文件的评审和比较、中标候选人推荐以及授予合同的过程中，投标人向招标人和评标委员会施加影响的任何行为，都将会导致其投标被拒绝。

3.5 中标人确定后，招标人不对未中标人就评标过程以及未能中标原因作出任何解释。未中标人不得向招标委员会成员或其他有关人员索问评标过程的情况和材料。

3.6 投标人应自行承担其编制投标文件所涉及的一切费用。不论投标结果如何，招标人在任何情况下均不承担此类费用。

六、中标通知书

1.确定出中标单位后在投标有效期截止前，招标人将以书面形式通知中标的投标人其投标被接受。在中标通知书中给出中标单位的中标下浮率、质量标准和有关合同签订的日期和地点。

2.中标通知书将成为合同的组成部分，在签订合同前，中标单位需向总承包单位缴纳合同履约保证金500000.00元（大写：伍拾万元），本保证金在竣工验收合格后无息退还。

附件：投标文件格式

（正、副）本

城建花苑1#综合楼室内精装修专业分包工程投标文件

| 投标项目： |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 投标单位： | （章） |  |  |
| 法定代表人： | （章） |  |  |
| 联 系 人： |  | 电话： |  |
| 投递日期： | 年 月 日 |  |  |

二〇一九年三月

投 标 函

致：                       （招标人名称）

1.根据已收到贵方工程的招标文件，并已详细审核了全部招标文件及有关附件。遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经考察现场和研究上述招标文件的投标须知、标准和技术规范、图纸、及其他有关文件后，我方承诺：愿以总价下浮        %的投标下浮率承包本工程，并按上述合同条款、标准和技术规范、图纸等要求进行施工、竣工并修补其任何缺陷。

2.我方同意所递交的投标文件在投标须知规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标有可能中标，我方将受此约束。

3.如果我方中标，我方保证按招标文件中规定的工期，在    日历天内完成并移交本工程，质量标准达到招标文件中的要求。

4.除非另外达成协议并生效，贵方的中标通知书和本投标文件将成为约束双方的合同文件的组成部分。

投标人（盖章）：

单位地址：

法定代表人或其授权委托人（签字或盖章）：

邮政编码：

电话：

日期：   年   月   日

法定代表人资格证明书

单位名称：

地址：

姓名：        性别：      年龄：         职务：

系                                            的法定代表人。

特此证明。

投标人（盖章）：

日期：     年   月    日

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名）            系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托

（单位名称）的               （姓名）为我公司签署                               工程投标文件的法定代表人的授权委托代理人，我承认代理人全权代表我所签署的

工程投标文件的内容。

代理人：            性别：           年龄：

身份证号码：                   职务：

代理人无转委托权，特此委托。

投标人（盖章）：

法定代表人（签字或盖章）：

日期：     年    月    日